别样红PMS技术研发

2019年Q4述职

许荣仁

目录

（一）房型静态信息同步美团侧	1

（二）支付平台商户修改银行卡	1

二、工作计划展望	2

（一）Deep简化产品	2

（二）XXX项目	2

三、认知迭代	2

（一）宏观、中观、微观认识	2

（二）方法论学习	2

四、个人总结	2

（一）优点、不足及改进	2

（二）技术能力提升	2

一、重点工作回顾

| 序号 | 项目名称 | 目标 | 耗费时间（pd） | 收益 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 房型静态信息同步美团侧 | PMS中添加或修改房型信息时同步美团侧 | 7 | PMS侧修改静态信息后可自动同步到美团渠道侧，不用人工再次走线下修改 |
| 2 | 支付平台商户修改银行卡 | 商户可以自助修改绑定银行账户 | 7 | 提高修改银行卡的效率；规避无法修改的风险 |

（一）房型静态信息同步美团侧

1. 问题：

- PMS中房型基本信息不完善，缺少是否有窗、独立卫生间、容纳人数等客人关心的关键信息。

- 客户维护美团的房型静态信息只能走线下邮件向美团DB申请，审核周期约一周，效率低。

2. 策略：

- PMS中静态信息存取

① 按照PMS的规则，房型是属于集团的，而静态信息要支持门店单独配置，所以需要使用新表将静态信息与门店和房型建立关联关系。

- PMS信息同步美团

PMS修改房型信息

消息队列

OTA服务获取消息

美团

PMS修改门店房型静态信息时，向消息队列发送一条消息，把本次修改内容发送出去；OTA推送服务从消息队列获取消息，对消息进行解析处理，调用美团的同步房型静态信息接口，把用户在PMS中修改的内容同步到美团。

- 多渠道支持

在OTA中多次向美团推送，把多个渠道的静态信息都更新。美团侧有两个销售渠道，对应PMS中的Mtop和QZAgent，早期版本是只支持QZAgent的，后面客户要求增加Mtop渠道的支持。

3. 目标：

- PMS中能够分别在集团维度和门店维度维护完善的房型静态信息。

- 用户在PMS维护房型静态信息后自动同步美团渠道侧，缩短审核周期。

4. 进展：

- 功能于2019年10月上线，审核周期从线下的约一周缩短到0到1天。

- 轻住集团有427家门店使用了此功能。

5. 复盘：

- 做得好的

① 任务按照功能模块进行了细化拆分。拆分出PMS后端支持、前端页面、事件订阅、OTA服务等，更准确地安排工作计划，避免出现大任务完不能及时完成的风险。

② 修改房型信息是主流程，同步美团是附加的通知行为。同步美团采用消息队列的方式，不在主流程中直接调用OTA接口或美团接口，避免了附加操作失败可能对主流程造成的中断。

- 做得不好的

① 系统中房型信息存储比较分散，没有借此机会对房型信息进行统一的整理。历史上，房型描述、图片、门店简称存储在门店参数配置中，房型基本信息及集团房型简称等存储在集团房型表中，现在又增加了一张表来存储面积、独立卫生间等静态信息。所以房型信息分散在多处，对用户操作没有影响，但功能维护起来就会比较麻烦。后面有机会要做一次整理，将除基本信息之外的附加信息统一存放。

② 房型静态信息的集团配置和门店配置相互独立互不影响，集团配置除了在系统设置页面的展示记录之外，暂时没有其他用途，也不会作为门店无配置时的缺省值。后面需配合产品进行迭代。

（二）支付平台商户修改银行卡

1. 问题：

- 商户成功开通后不能自助修改银行卡，如果修改只能走线下向别样红运营申请变更，再由别样红向美团申请，步骤繁琐，每周约4至5个要处理，完成周期至少一周，操作效率低。

- 美团侧提供了修改银行卡的接口，可以实现线上修改。

- 线下申请变更银行卡的通道将要关闭，存在商户无法修改银行卡的风险。

2. 策略：

- 美团开放平台修改银行卡为异步接口，不会实时返回修改是否成功，也没有回调通知，需要我方主动调用查询接口获知结果。

BeyondhPay

DB

美团开放平台

3. 目标：

- 用户登录商户后台可自助发起修改银行卡的申请。

- 支付平台定时从美团开放平台获取变更申请记录的状态，在本地进行持久化。

4. 进展：

- 功能已于2019.12.16上线。

- 线上申请修改银行卡，审核耗时为1天内，操作效率明显提高。

5. 复盘：

- 做得好的

- 做得不好的

二、工作计划展望

（一）Deep简化产品

1. 问题：

2. 策略：

3. 目标：

4. 计划：使用WBS(示例如下)

| 在线经营分析平台二期-数据报表及经营分析图表 |  |  |  | 计划 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任务 | 明细 | 负责人 | 优先级 | 开始 | 结束 |
| 报表老翻新 | 66张报表 | 刘俊汉 | P0 | 2月18日 | 6月14日 |
| 夜审后实时报表开发 | 美团侧服务框架搭建 | 侯晓锋 | P0 | 5月5日 | 5月30日 |
|  | UCloud侧服务框架搭建 | 温智强 | P0 | 5月10日 | 5月30日 |
|  | 3张报表开发 | 侯晓锋 | P0 | 6月3日 | 6月21日 |
|  | 3张报表开发 | 杨柳宁 | P0 | 6月3日 | 6月21日 |

（二）XXX项目

1. 问题：

2. 策略：

3. 目标：

4. 计划：

三、认知迭代

（一）宏观、中观、微观认识

对工作的宏观、中观、微观的认识和思考

（二）方法论学习

四、个人总结

（一）优点、不足及改进

1.

2.

（二）技术能力提升

1.

2.